BÀI 1: CHUẨN BỊ SPRINT REVIEW CHO RIKKEISAFE

Nhiệm vụ 1. Phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03.\nPBI chưa Done: PBI-04 vì còn thiếu chức năng xóa lịch sử và lọc theo loại; PBI-05 vì chưa review chéo và mới kiểm thử trên máy tính, chưa kiểm thử trên điện thoại. |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey: mở ứng dụng → nhập số điện thoại đáng ngờ → xem cảnh báo và lý do → kiểm tra một đường link → xem cảnh báo → gửi báo cáo số/link đáng ngờ.\nNgười demo: Thu An trình diễn luồng chính; Gia Bình hỗ trợ khi cần. |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 1. Cô Mai và chị Vy có dễ hiểu cảnh báo và lý do ứng dụng đưa ra không? Vì sao? 2. Ở các bước kiểm tra số điện thoại, đường link và gửi báo cáo, có điểm nào gây khó khăn hoặc cần cải thiện không? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2. Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5’ | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20’ | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai vì PO không nên tự trình diễn toàn bộ; PBI-04 và PBI-05 chưa đạt DoD nên không được giới thiệu là Done. Sửa: Developers trình diễn PBI-01, PBI-02, PBI-03 đã Done; nêu rõ PBI-04 và PBI-05 chưa Done cùng các điều kiện còn thiếu. |
| 20–32’ | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai vì Sprint Review không phải buổi báo cáo cá nhân. Sửa: Scrum Master điều phối trao đổi; Product Owner và Stakeholders thảo luận kết quả, phản hồi sản phẩm và những thay đổi của bối cảnh. |
| 32–35’ | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai vì Stakeholders cần được trao đổi xuyên suốt, không chỉ 3 phút cuối; Scrum Master không quyết định góp ý nào sẽ làm. Sửa: dành thời gian tổng hợp phản hồi và câu hỏi; Product Owner ghi nhận, làm rõ và xem xét cập nhật Product Backlog, không hứa đưa ngay vào Sprint sau. |

Nhiệm vụ 3. Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Product Owner ghi nhận thành một đề xuất trong Product Backlog, đánh giá giá trị và mức ưu tiên so với Sprint Goal cùng các PBI khác; chưa cam kết thời điểm thực hiện. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút “Kiểm tra” bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Developers ghi nhận lỗi giao diện, tái hiện và xác định cách sửa; Product Owner cập nhật/ làm rõ PBI-02 trong Product Backlog. Nhóm đánh giá mức độ ảnh hưởng và ưu tiên xử lý phù hợp, không hứa sửa ngay trong buổi Review. |